采购需求

一、项目概况：

（一）有关说明

1.响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

2.采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效响应。

（二）采购内容

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 服务期 | 最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市天河区中医医院智谷院区园林工程 | 1 | 项 | 合同签订之日起至养护期结束。 | 296000.00 |

1.服务范围：本项目实施地点位于广州市天河区天年街399号天河区中医医院智谷院区内。

2.服务要求：为广州市天河区中医医院智谷院区提供中草药种植养护及景观美化服务。

3.服务时间（履行期限）：合同签订之日起至养护期结束。

4.服务标准：提供的服务须满足采购需求的要求、响应文件中的相关承诺及合同约定要求。

（三）项目概况

1.项目名称：广州市天河区中医医院智谷院区园林工程。

2.项目内容：为广州市天河区中医医院智谷院区设置景观并采购一批苗木规划专门的草药展示区，选择具有代表性和观赏性的中草药植物进行栽植，在景观展示区中融入中医药文化的元素，如中草药的形状、颜色、香气等，在草药展示区或药用植物区设置标识牌，介绍植物的药用功效、用法。

4.承包方式：包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工及相关配合工作。所需材料、设备等均由成交人自行解决，必须遵照有关养护技术规程、规范要求及安全作业要求。

5.工期：合同签订之日起60个日历日。

（四）总体要求

1.本项目实施地点位于天河区中医医院智谷院区内，体现中医药文化，为保证项目后期的景观效果及良好的医院环境，成交人应满足以下条件：

（1）具备方案及图纸方案的深化设计能力，根据植物品种特性和现场环境特点提出深化意见。

（2）具有草药展示区的布置经验，具备较强的的中草药植物布置和养护能力，确保项目能如期高质量地完成。

（3）具备满足本项目的机械化设备和技术人员等，确保苗木、植物生长以及草药展示区的景观效果。根据本项目特点制定相应的技术保障、草药展示区布置方案等，保障苗木生长。根据采购人的需求，通过新优品种试种推广和技术创新，具备一定的技术研究能力和履约能力，确保服务质量及养护效果。

（4）具备种植基质、病虫害防治、灌溉等项目技术和管理能力，确保景观效果。

（5）响应供应商要针对本项目制定安全防护制度、应急处理预案及相关响应措施（含突发事件、自然灾害等），要求应急人员、设备、苗木等安排合理到位。

2.对于采购人采购的品种必须全部提供，到货率须在99%以上，采购人同意调整除外。本项目其他类似相关材料，采购人可向成交人采购。

3.对于服务期内发生变动或不能到货的订单，成交人应及时知会采购人，采购人有权取消订单或改订其他类似材料。

4.成交人提供的植物材料应植株健康、土球完整，须符合广州市以及国家、省、市的其他有关规范和要求。布置区域养护参照《园林绿地养护技术规范》DB4401T 6-2018 所规定的一级养护标准。

5.成交人应建立完善的实施及养护班组，制定岗位职责以及各岗位规范、操作规程、管理制度。进场前，岗位规范、操作规程、管理制度须报采购人。采购人与成交人派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由成交人自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。成交人应重视劳动关系，建立完善的管理措施及风险预案，避免项目实施过程中发生劳资纠纷，成交人须承担由此产生的经济及法律责任。

6.成交人须接受采购人的管理、监督、检查和考核，对采购人发出的整改通知，应及时按采购人的要求进行整改。成交人无正当理由拒绝整改时，采购人视实际情况可另行委托第三方予以整改，所发生的费用由成交人承担。

7.成交人负责派驻服务人员的劳动保护和人身安全，须建立健全的应急预案、安全防护制度，并制定相应的应急处理措施，具备相应的安全应急能力。同时，服务过程中应建立管理档案，对管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送采购人备案。

（五）质量保证及售后服务

成交人保证合同成品及其他材料的质量、规格及技术特征符合比选文件的要求。

（六）支付方式及相关约定

1.支付方式：以合同模板为准。

2.本项目采购清单暂以比选文件清单为准，采购人可根据实际需要调整计划，若发生超出采购清单的项目数量，则套用采购清单中相同项目的综合单价结算；若发生超出采购清单的项目品种，则新增项目的综合单价根据当月同规格苗木的最低指导价，经采购人审核后确定。采购人应对按实计量的内容予以签证确认，以结算审核结果为准。

3.成交人向采购人申请支付款项时需提供：

（1）合同；

（2）经采购人和成交人盖章确认的工作清单（计量支付申请）；

（3）成交人开具的正式发票；

（4）其他资料。

4.本项目费用由采购人审核后办理支付。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

5.按照中国现行税法规定的税费均由成交人自行负担。

（七）验收及结算

1.验收：成交人完成合同约定全部内容，并通过合同和技术规范规定的任何检查后，及时向采购人申请验收，以便通过业主组织的养护评定验收，通过验收，签订验收证书。

2.结算：本项目按实结算，在项目通过验收后，成交人提交符合结算评审要求的结算资料（按天河区财政投资工程结算管理相关规定执行）。采购人依据结算评审结果及年度资金情况向成交人支付剩余款项。

3.如因项目质量等原因无法完成的，采购人有权拒绝支付剩余的款项，由此引起的采购人的损失由成交人负责赔偿。

（八）履约保证金

本项目不要求供应商交纳履约保证金。

（九）违约责任

1.成交人供应的景观构件的构架、植物质量未达到比选文件、合同规定的要求，采购人有权拒收，并要求成交人无偿更换质量合格的货物。如成交人不配合，采购人可向成交人可发出整改通知书；如连续2次发整改通知书仍未实现退换，采购人有权单方解除合同，成交人需按本合同总金额的20%向采购人支付违约金，由此造成的全部损失由成交人负责。

2.成交人未能按时交货（包括到货率不足99%），每拖延一天，须向采购人支付合同总金额5‰的违约金。成交人拖延超过30天仍未能交付货物的，采购人有权单方面解除本合同，且成交人需按本合同总金额的20%向采购人支付违约金。

3.任何一方因受国家、省、市政策调整影响而不能履行合同的，必须提前10天通知对方，不需补偿对方损失。但成交人无故解除合同的，成交人需按本合同总金额的20%向采购人支付违约金。

4.本合同其他条款约定的违约责任如与本条约定不一的，以违约责任最重的为准。

5.以上违约金合计最高不超过合同总价的30％。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

（十）报价要求

1.本项目为综合单价包干，包括植物材料准备、生产、运输、保护、装卸、种植、摆放、保养，立体花坛和景观构件骨架制作、安全质量保证，喷灌等淋水设施安装、养护等及保障外接永久用水全过程，所产生的所有成本和费用以及一切税费。如果成交人在成交并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2.响应供应商根据采购清单在响应文件中列出相应综合单价，根据采购清单的工作量及相应综合单价报出本项目的总报价。采购人可根据实际需要调整计划，最终费用按实结算，即：响应文件所报相应综合单价×实际工作量。

3.未经采购人书面同意，成交人不得将本项目以任何形式进行转包或分包。

（十一）采购清单（另附）

说明：1.该表格仅供参考，由响应供应商根据采购需求的内容自行报价。本采购项目综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、地区差异费、包装费、运输费、措施费、规费、利润、风险、保险费、税金、不可预见费、政策性文件所规定的为完成该采购项目的所有费用。报价时，应综合考虑要完成该项采购所有因素。

2.总报价=∑（单价×对应项目数量）。报价明细表中的总报价必须与投标客户端上传的电子报价数据一致的。

采购包1（广州市天河区中医医院智谷院区园林工程）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起至养护期结束，工期为60日历日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市天河区，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 以合同模板为准。 |
| 验收要求 | 1期：项目养护期结束，成交人完成合同各项内容，应20天内将项目验收资料全部完成并向采购人申请验收，采购人自接到验收申请7天内，组织验收工作。验收不合格，成交人按要求限期整改，并承担由自身原因造成整改的费用及逾期完工的违约责任。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化管理服务 | 广州市天河区中医医院智谷院区园林工程 | 项 | 1.00 | 296000.00 | 296000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：广州市天河区中医医院智谷院区园林工程

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 按《第二章 采购需求》。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

二.详细评审

本项目评审方法：综合评分法,是指响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。

采购包1(广州市天河区中医医院智谷院区园林工程):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分25.0分 技术部分50.0分 报价得分25.0分 |  |
| 技术部分 | 专项方案 -草药展示区 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;8.0;15.0;） | 响应供应商规划专门的草药展示区，制订本项目的专项方案： 1.专项方案描述清楚、科学、合理、可行性高、能完全满足采购人的需要，得15分； 2.专项方案描述基本清楚、较科学、较合理、可行性一般、能部分满足采购人的需要，得8分； 3.专项方案描述不合理、不清楚、不科学、不合理、可行性差、内容不完善，得2分； 4.无提供或其他情况得0分。 |
|  | 专项方案-融入中医药文化元素 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;8.0;15.0;） | 响应供应商在景观展示区中融入中医药文化的元素，制订本项目的专项方案： 1.专项方案描述清楚、科学、合理、可行性高、能完全满足采购人的需要，得15分； 2.专项方案描述基本清楚、较科学、较合理、可行性一般、能部分满足采购人的需要，得8分； 3.专项方案描述不合理、不清楚、不科学、不合理、可行性差、内容不完善，得2分； 4.无提供或其他情况得0分。 |
|  | 草药展示区或药用植物区标识牌样式 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;8.0;15.0;） | 1.标识牌样式美观、介绍详细、能完全满足采购人的需要，得15分； 2.标识牌样式较美观、介绍基本清楚、能部分满足采购人的需要，得8分； 3.专标识牌样式不够美观、介绍内容不完善、不满足采购人的需要，得2分； 4.无提供或其他情况得0分。 |
|  | 安全防护制度和应急处理措施 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据现状及项目需求，制定安全防护制度、应急处理预案及相关响应措施（含突发事件、自然灾害等）： 1.能根据现状及项目需求制定安全防护制度，内容详细、合理可行、针对性强，有详细的应急保证处理措施，应急人员、设备、苗木等安排合理到位，并制定相关详细的应急处理预案，得5分； 2.能根据现状及项目需求制定安全防护制度，内容合理可行，应急保证处理措施较可行，应急人员、设备、苗木等安排基本到位，并制定相关应急处理预案，得3分； 3.安全防护制度基本可行，有突发事件处理方案、应急保证处理措施，有应急处理预案，得1分； 4.未提供或其他情况得0分。 |
| 商务部分 | 投标人业绩 (10.0分) | 自2021年1月以来，投标人具有绿化采购或维保或种植类业绩，业绩计算时间以合同完成时间为准，需提供合同扫描件和完成证明（必须包含业主单位盖章的证明文件），每提供1项得2分，本项累计最高得10分。 |
|  | 绿化类设备(3.0分) | 投标人具备以下设备： 1、链锯；2、割边机；3、绿篱机；4、割灌机；5、疏草机；6、割草机；7、草坪修整机；每提供1台设备得0.5分，本项累计最高得3分。 投标人提供属于投标单位购买上述设备的发票扫描件，有提供得3分，不能提供或发票不齐的得1分。 |
|  | 投标人企业情况(6.0分) | 1.投标人具有园林绿化服务企业资质证书：一级证书得3分；二级证书得2分；三级证书得1分，未有证书得0分； 2.投标人具有信用中国企业资信等级证书：AAA级信用企业得3分，AA级信用企业得2分，A级信用企业得1分，未有证书得0分； |
|  | 售后服务方案及承诺(6.0分) | 对投标人售后服务方案及承诺进行横向比较，综合打分： 1.方案描述清楚、科学、合理、可行性高、能完全满足采购人的需要，得6分； 2.方案描述基本清楚、较科学、较合理、可行性一般、能部分满足采购人的需要，得3分； 3.方案描述不合理、不清楚、不科学、不合理、可行性差、内容不完善，得1分； 4.无提供或其他情况得0分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (25.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |